## Slide 2
Reunião Semanal
Status Report do Projeto
Gestão Alpha
Data:
23/02/2021
Integrantes:
Luiza Vitória,
Marcelo Whitehead,
Milene Oliveira,
Natã Lino,
Raphael Cassio,
Yuri de Jesus.
Professor.: Alexander Barreira

## Slide 3: SEMANA 1 - 18/02/2021
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
Desenvolvemos a definição de Personas
Desenvolvemos o “Mapa de Empatia”
Desenvolvemos a Contextualização do projeto
Desenvolvemos o levantamento de requisitos
Desenvolvemos alguns User Stories
Desenvolvemos o Diagrama de Solução – HLD
  Frente Backend
  Diagrama de classe
  Classes do projeto
  Login e Logoff da aplicação
  Frente Front end
  Protótipo do figma
  Começar o desenvolvimento do site institucional
  Frente Negócios
  Criação “Jornada do usuário”
  Entrevista com usuários
  Diagrama BD - prorrogado
Farol do Projeto

## Slide 4: SEMANA 2 - 25/02/2021
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
Desenvolvemos a primeira versão do Diagrama de classe
Desenvolvemos a simulação do login e logoff utilizando o postaman
Desenvolvemos a primeira versão de 5 telas do protótipo do site institucional
Desenvolvemos a Jornada de usuário
Realizamos 182 entrevistas com usuários e 10 sugestões para novas funcionabilidades
Decidimos a API que iremos utilizar
  Frente Backend
  Primeira versão da classe do projeto baseado no diagrama desenvolvido;
  Integração API Rest;
  Desenvolver Banco de dados;
  Frente Front end
  Desenvolver a segunda versão do protótipo do site institucional;
  Frente Negócios
  Power Point;
  StoryBoard;
Farol do Projeto

## Slide 5: SEMANA 3- 04/03/2021 – 11/03/2021
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
Desenvolvemos a primeira versão da classe do projeto baseado no modelo lógico.
Desenvolvemos nosso prototipo da API rest com as classes que desenvolvemos
Desenvolvemos a segunda versão da modelagem de dados
Desenvolvemos a segunda versão do protótipo de alta definição
Desenvolvemos o StoryBoard do nosso projeto
Desenvolvemos o PPT da nossa apresentação da sprint 1
Realizamos a Sprint Review
  Frente Backend
  Frente Front end
  Desenvolver o site institucional, baseado no prototipo de alta definição
  Frente Negócios
Farol do Projeto

## Slide 6: SEMANA 4 – 18/03/2021
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
Desenvolvemos a home do site institucional com React
Decidimos que iremos desenvolver e utilizar a própria API
Atualizamos a 3 versão do modelo lógico
Atualizamos o Backlog
Atualizamos e designados as tarefas no Sprint Backlog
  Frente Backend
  Desenvolver script base de alimentos
  Desenvolver script tabela de categoria
  Criar BD no Azure
  Frente Front end
  Finalizar o desenvolvimento do site institucional
  Frente Negócios
Farol do Projeto

## Slide 7: SEMANA 5 – 25/03/2021
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
Finalizamos o desenvolvimento do SITE INSTITUCIONAL.
Desenvolvemos o script da tabela de categoria.
Desenvolvemos o script da tabela de alimentos.
Finalizamos a tela de Login e Cadastro.
  Frente Backend
  Arquitetura inicial da API
  Conexão com SQL
  Frente Front-end
  Finalizar 4 telas existentes no sistema.
  Frente Negócios
  Diagrama de solução de software
Farol do Projeto

## Slide 8: SEMANA 6 – 08/04/2021
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
Finalizamos a conexão com o SQL
Finalizamos a arquitetura inicial da API
Finalizamos o Diagrama Macro de Solução de Software - Container
Finalizamos a tela de feed do sistema
Colocamos a tela de login e cadastro em React
Atualizamos o BD
  Frente Backend
  Login/LogOff ORM
  Iniciar os CRUDS
  Iniciar exportação do CSV
  Padrão de projeto
  Frente Front-end
  Finalizar 3 telas finais do sistema
  Frente Negócios
  Diagrama de solução de software – Componentes Micro
  Apresentação - PPT
Farol do Projeto

## Slide 9: SEMANA 7 – 15/04/2021
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
Finalizamos o Login/LogOffi com ORM
Finalizamos os CRUDS
Finalizamos a exportação do CSV
Implementamos o padrão de projeto
Finalizamos o power point da SPRINT 2
  Apresentação Sprint 2
Farol do Projeto

## Slide 10: SEMANA 7 – 06/05/2021
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
Implementamos o Adapter nas classes do projeto
Começamos a construção do desenho de Software visão Micro – Componentes
Dividimos as task da Sprint 3
Implementamos o relacionamento das classes no BackEnd
  Frente Backend
  BackEnd-Conta para gramas
  Frente Front-end
  Tela de relatório
  Frente Negócios
  Atualizar Figma
  Cenários de Testes
  Terminar inserção banco de dados
  White Paper
Farol do Projeto

## Slide 11: SEMANA 8 – 13/05/2021
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
Realizamos a atualização no prototipo do figma
Realizamos as escritas da primeira versão do cenários de testes
Finalizamos conta para gramas no backend
Finalizamos a conversão e soma de todos os elementos das refeições.
Finalizamos as inserção do banco de dados
  Frente Backend
  Implementar pilha no BackEnd
  Finalizar as rotas do Dashboard
  Frente Front-end
  Finalizar os ajustes das telas do sistema
  Finalizar a tela de lista de alimentos
  Integrar cadastro e login
  Frente Negócios
  White paper
  Segunda versão cenários de testes
Farol do Projeto